## Slide 1: Finale präsentation – Projekt Studiduell
09.09.2014, Philipp Friese, Maximilian Hlawna, Paul Kotte, Kevin Strobel

## Slide 2: Agenda
Was ist Studiduell?
Produktpräsentation
Projektmanagement
Probleme & Lösungen
Vision
Next Steps & Features
Notes: Wo sind wir aktuell?
Wie sind wir dort hingekommen?
Was haben wir daraus gelernt?
Wo geht es in Zukunft hin?

## Slide 3: Was ist studiduell?
Bis einen Tag vor der Klausur…
langweilig
monoton
unmotiviert

## Slide 4: Was ist Studiduell?
2. Motivation durch Wettbewerb mit Freunden und Kommilitonen
1. Vertiefung der Studieninhalte
3. Für alle Studenten mobil verfügbar

## Slide 5: Produktpräsentation – Studiduell App

## Slide 6: Projektergebnis
App
Server
Inhalte (Fragen)
Website
Dokumenta-tion
Produkt-Trailer
Notes: App: Mittels „Steroids Appgyver“-Framework: Hybride App Ios & Android, Verfügbar in IOs und Android Store!
Server: Java-basiert, läuft aktuell auf Kevin Strobel‘s Infrastruktur  Server und App in GitHub-Repository „WI-Quiz“
Inhalte: >280 Fragen (Teilweise erstellt von anderem Projektteam)
Website: Basiert auf Website-Host-Anbieter Jimdo – zweisprachig, mit Blog, Warteliste und Möglichkeit, Fragen einzusenden
Video: Zeigt die Oberfläche, sowie die zentralen Features von Studiduell
Dokumentation: In GitHub-Repository „Quizduell“

## Slide 7: Projektmanagement
6. Praxisphase
5. Theoriephase
6. Theoriephase

## Slide 8: Probleme & lösungen
Problem | Lösung
Auswahl der Technologie – Native Appentwicklung vs Hybride Appentwicklung mit Steroids | Vergleich mehrerer Kriterien, Erstellung einer Präsentation über die Technologien, Einarbeitung in beide Technologien
Synchrone Bearbeitung des Codes durch mehrere Teammitglieder | Versionierung und zentrale Speicherung von Code und Dokumenten in GitHub Repositories.
Screendesign | Verwendung von „Pencil“ oder „Steroids Prototyper“
Entwicklung muss an Kundenanforderungen ausgerichtet sein – diese sind aber nicht genau bekannt | Prototypen und neue Versionen regelmäßig teamexternen Personen für Feedback vorlegen (insb. Mediendesign)
Bekannte Fehler im Code & Bearbeitungs-stand sind nicht allen Teammitgliedern bekannt | Pflege der Fehler als „Issues“ in GitHub

## Slide 9: Vision
1.8. Fertiger Prototyp
Integration RV-Wirtschafts-informatik
Integration Ravensburg & WI weitere Standorte
Integration DHBW
Integration Friedrichs-hafen

## Slide 10: Vision: Erfolgsfaktoren
Zusätzliche Motivationsfaktoren
Kontinuierliche Integration von Feedback
Nutzergesteuerte Generierung von Fragen
Fortsetzung von Studiduell durch regelmäßige Übergabe
Steigerung des Bekanntheitsgrades

## Slide 11: Next steps
Erfolgsfaktor | Action Item
Zusätzliche Motivationsfaktoren | Gezielte Selektion von Kategorien (direkte Wissensvertiefung) Statistiken + Belohnungen (z.B. Titel, Erfolge) Benutzeroberfläche überarbeiten Zusätzliche Spielmodi (z.B. Single Player Modus)
Kontinuierliche Integration von Feedback | Regelmäßig Feedback bezüglich neuer Änderungen und potenzieller Änderungen einholen (Endbenutzer + Mediendesign) Entwicklung an Feedback orientieren
Steigerung des Bekanntheitsgrades | Mögliche Maßnahmen evaluieren und gezielt durchführen (u.U. Medien- & Kommunikationswissenschaften beteiligen)
Nutzergesteuerte Generierung von Fragen | Ermögliche das Einstellen von Fragen per App Fragen durch Community evaluieren (Belohnungssystem) Prozess der Einstellung von Fragen durch Dozenten und via Website definieren (verwende Excel von Projektgruppe „Quizzes“ -2014) und weitestgehend automatisieren
Fortsetzung von Studiduell durch regelmäßige Übergabe | Definition eines regelmäßigen Übergabeprozesses Entwicklung von Checklisten für die Übergabe / Anleitungen für neue Projektmitglieder
Notes: Gezielte Selektion von Kategorien  ich bestimme vorab, welche Kategorien in einem Spiel zur Auswahl stehen sollen! (ich kann nur gegen Spieler spielen, die mindestens 3 gleiche Kategorien ausgewählt haben), in bisheriger Dokumentation als „Filter“ bezeichnet!

## Slide 12: Fragen?

## Slide 13: Anhang
Produktpräsentation – Website
Weitere potenzielle Anforderungen

## Slide 14: Produktpräsentation - Website
Website als Anlaufstelle für Studiduell-Interessenten: www.studiduell-app.de
  Eigene Domain
  Angepasst auf Desktop-Geräte und Mobile-Geräte
Inhalt der Website
Vorstellung der Idee der App sowie der potenziellen Nutzergruppe
Warteliste, auf die man sich eintragen kann, um beim Go-Live der App benachrichtigt zu werden
Blog, damit Interessenten den aktuellen App-Status nachverfolgen können
Fragen über die App können direkt ans das Studiduell-Team gesendet werden
Vorschläge für neue Spielfragen in Studiduell können abgegeben werden
Video zur Vorstellung der zentralen Features von Studiduell

## Slide 15: Weitere Potenzielle ANforderungen
  Spielen gegen zufälligen Gegner
  Push-Benachrichtigung des Gegners nach Spielende (und evtl. bei weiteren Events, z.B. eintreffende Duellanfrage)
  Anzeige der Fragen & Ergebnisse bei Klick auf Rundenübersicht-Viereck
  Möglichkeit, Begründung zur Lösung nach Auflösung der Frage einzusehen (evtl. mit Verweis auf Buch  Geschäftsmodell?)