## Slide 1: Statusmeeting – Projekt Studiduell
24.11.2014, Maximilian Hlawna

## Slide 2: Themen
Anspruch von Bäm
Ziele bis Ende Dezember
Was wurde bisher geschafft?
Kontakt während des Projekts
Offene Punkte
Nächste Schritte?

## Slide 3: Anspruch von Bäm
App als Lern-&Lehrmittel in der WI Ravensburg
Hosted in DHBW
App für DHBW skalierbar (Datentransfervolumen & Server)
App stabil (Server) & für alle (?!) Geräte verfügbar

## Slide 4: Ziele bis Ende Dezember 14
Übergabeprozess & Checklisten definiert
Server in DHBW gehostet
Verständnis der Technologie (Client & Server) vorhanden (durch Entwicklung einzelner Funktionalitäten + Use Case „Walk Through“ im System)
Detaillierter Projektplan

## Slide 5: Bisher Erreicht
  Abgrenzung der geplanten/umzusetzenden Teilaufgaben (bis Ende 6. Semester)
  Projekt Struktur Plan
  Initialer Projektplan
  Priorisierung der Teilaufgaben durch Bäm

## Slide 6: Kontakt während des Projekts
Statusmeeting dienstags, 17:30 – Terminanpassung nach Absprache vorab.
Vorab Gedanken machen zu den Themen:
  Wo stehen wir laut Plan?  Status?
  Was haben wir seit letzter Woche erreicht?
  Offene Punkte
  Ziele & Schritte für nächste Woche

## Slide 7: Offene Punkte
Zusätzliche Fragen?

## Slide 8: Next STeps
Was? | Wer? | Bis Wann?
Apple Store |  | 
Übergabe Prozess |  | 
Informationen notwendig für Server (Kevin!) Einrichtung an der DHBW |  | 
Blog Post – Studiduell Team 2.0 |  | 
Einrichtung Statusmeeting Dienstags 17:30 | Max | 1.12.
Zufällige Antwortposition |  | 
Werkzeuge (GitHub, Notepad++, Visio, Eclipse) installieren |  | 
Use Case „Walk Through“ (Spiel spielen bis Runde 2) |  |