## Slide 1: Zwischenpräsentation – Projekt Studiduell
24.03.2014, Philipp Friese, Maximilian Hlawna, Paul Kotte, Kevin Strobel

## Slide 2: Agenda
Produktpräsentation
  Website
  Studiduell App
Probleme & Lösungen
Next Steps
Lessons Learned
Finanzielle Ausgaben
Notes: PHIL

## Slide 3: Produktpräsentation - Website
Website als Anlaufstelle für Studiduell-Interessenten: www.studiduell-app.de
  Eigene Domain
  Angepasst auf Desktop-Geräte und Mobile-Geräte
Inhalt der Website
Vorstellung der App-Idee und der potenziellen Nutzergruppe
Download der Android-App
Warteliste, auf die man sich eintragen kann, um beim Go-Live der App benachrichtigt zu werden
Blog, damit Interessenten den aktuellen App-Status nachverfolgen können
Fragen über die App können direkt an die Entwickler gesendet werden
Notes: PHIL

## Slide 4: Produktpräsentation– Website
Notes: PHIL

## Slide 5: Produktpräsentation - Studiduell
Prototyp fertig
Hybride App für iOs und Android Geräte
Vorstellung verschiedener Business-Cases
  Spieler registrieren
  Spieler einloggen/ausloggen
  Spieler suchen
  Mit Spieler befreunden
  Spiel spielen
  Spiel aufgeben
Notes: MAXI
Spieler registrieren:
-> Neuen Spieler anlegen
Spieler einloggen:
-> Usernamen einloggen
Spieler Suchen

## Slide 6: Produktpräsentation– Studiduell
Notes:   MAXI
  1.Spieler registrieren
  2.Spieler einloggen
  3. Homescreen erklären
  4.Spieler suchen
  5. Spiel annehmen und Spielen (2 Runden) gegen z.B. Peter oder durch relogg

## Slide 7: Probleme & lösungen
Problem: Auswahl der Technologie – Native Appentwicklung vs Hybride Appentwicklung mit Steroids
Lösung: Vergleich mehrerer Kriterien, Erstellung einer Präsentation über die Technologien, Einarbeitung in beide Technologien, Prototyp in Technologie mit vielversprechendster Zielgruppenabdeckung
Problem: Initiales Aufstellen einer Verbindung mittels „Spring Security“ zwischen App und Server
Lösung: Einarbeitung in die CORS-Technologie
Problem: Schnelles Erstellen einer professionellen und wartbaren Website
Lösung: Verwendung des Jimdo-“Webseitenbaukastens“ mit eigener Domain
Problem: Verlust des Überblicks über die bestehenden Fehler im Programmcode
Lösung: Verwendung von „GitHub-Issues“ zum Verfolgen der Fehler.
Notes: KEVIN

## Slide 8: Next steps
Istzustand: Prototyp fertig
Geplant bis Ende des 6. Theoriesemester:
Implementierung verschiedener weiterer Anforderungen, z.B.
  Spielen gegen Random-Enemy
  Lade-Animationen zwischen den Screens
  CSV-Import (Pingo) ermöglichen
  Push-Benachrichtigung des Gegners nach Spielende (Android, iOS)
  Anzeige der Fragen & Ergebnisse bei Klick auf Rundenübersicht-Viereck
  „Unfriend“-Funktion
  -> Pflege in „Issues“ via GitHub
Einbindung von Fragen durch Dozenten, Projektgruppe
Erstellung von Marketingmaßnahmen, um die Bekanntheit von Studiduell zu erhöhen
Go-Live der App im Apple App-Store & Google Play Store
24.03.14
30.09.2014
Notes: KEVIN
Ein Paar Anforderungen an App erklären und zeigen.
Pflege in Git-Hub zeigen (Issues)

## Slide 9: Lessons learned
Gelernt – Anwendbar für nächste Projekte | Gefahren – Aufpassen in der Zukunft
Versionsverwaltung des Quellcodes -> GitHub Vorteile: Jeder kann parallel am Code arbeiten Durch „commits“ weiß jeder, an was der andere jeweils gearbeitet hat | Zeitschätzungen sehr schwer bei neuen Technologien -> Genug Zeit einplanen und rechtzeitig anfangen
Screen Design -> Pencil oder Steroids Prototyper | Prototyp Anforderungen so früh wie möglich festlegen und detaillieren
Ausführliche Planung und Doku mit Hilfe von Word, Excel, Microsoft Project | Verlust von Überblick über bestehende Fehler im Programmcode  GitHub Issues
Regelmäßige Teammeetings, um Projektfortschritt präzise zu überwachen | 
Klare Aufgabenverteilung – Parallele Arbeit an verschiedenen Themenbereichen | 
Notes: PAUL
Versionsverwaltung des Quellcodes -> GitHub
  Vorteile:
  Jeder kann parallel am Code arbeiten
  Durch „commits“ weiß jeder, an was der andere jeweils gearbeitet hat
  Ausführliche Planung und Doku wie z.B. Erstellung von Ablaufdiagrammen, Datenmodellen, Schnittstellenbeschreibungen,

## Slide 10: Finanzielle Ausgaben
Appentwicklung:
Steroids Upgrade (z.B. Push-Funktionialität) -> 25$
Website:
Domainanmeldung & Umschaltung der Website auf die Domain: 60€
Zukünftige Ausgaben:
Gebühr Android Play Store
Zertifikat (wahrscheinlich VeriSign) zur sicheren Übertragung der Daten (Passwort etc.)
Marketingmaßnahmen?
Notes: PAUL

## Slide 11: Questions